ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07 апреля 2025 года                      № 13

Об организации и проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района

Во исполнении перечня поручений Губернатора Ленинградской области от 20.03.2025 № 65-4336/2025, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования у населения бережного отношения к природе, повышения экологической культуры, улучшения благоустройства и санитарного состояния городских и сельских территорий Лужского муниципального района, прилегающих территорий предприятий и организаций, мест массового отдыха населения, мест воинских захоронений, а также привлечения жителей к уборке территорий по месту жительства и работы, провести месячник по благоустройству поселения  в 2 этапа:

1. Этап- 1 (с 14 апреля 2025 года по 13 мая 2025 года)

- уборка, благоустройство и улучшение санитарного состояния общественных  территорий населенных пунктов Серебрянского сельского поселения с привлечением волонтеров, населения, Совета ветеранов Серебрянского сельского поселения, специалистов органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Серебрянского сельского поселения, согласно приложению (приложение 2).

Этап- 2 (с 28 апреля 2025 года по 08 мая 2025 года)

- уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений, расположенных на территории поселения с привлечением волонтеров, школьников, населения согласно прилагаемому Плану (приложение 1).

2. Утвердить штаб по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района (приложение №3)

3. Объявить 18 апреля 2025 года днем проведения общепоселенческого субботника.

4. Организациям, в управлении которых находится муниципальный жилой фонд, организовать и провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке подвалов жилых домов, закрепленных территорий к жилым домам, с привлечением квартиросъемщиков, арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений. Организовать и провести субботники.

5. Домовладельцам индивидуальной жилой застройки провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий к домовладениям.

Руководителям всех предприятий, организаций и учреждений (не зависимо от вида собственности), провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке закрепленных территорий, заключить (продлить ранее заключенные) договоры на вывоз ТКО со специализированными организациями.

В срок до 12 мая 2025 г. представить в администрацию Серебрянского сельского поселения отчет о выполненных работах с фотоматериалами (не менее 4-х фотографий (было/стало)

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

Серебрянского сельского поселения                                                                      С.А. Пальок

Утверждено

распоряжением администрации

Серебрянского сельского поселения

от 07 апреля 2025 г. № 13

(приложение № 1)

ПЛАН

проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния мемориалов, памятных мест, воинских захоронений, находящихся на территории Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Ответственный за благоустройство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г. | Ленинградская область Лужский район Серебрянское сельское поселение, пос. Серебрянский, ул. Железнодорожная, объект № 1 | Уборка территории, кронирование кустарников. | Совет ветеранов Серебрянского сельского поселения, СКЦДиО «Романтик» |
|  | Братская могила жителей дер. Ильжо, заживо сожженных немецко-фашистскими захватчиками при отступлении в 1944 г. | Ленинградская область Лужский район Серебрянское сельское поселение, гражданское кладбище в дер. Смерди. | Уборка территории, кронирование кустарников, покраска бордюров. | МОУ Серебрянская СОШ |
|  | Братское захоронение жителей поселка Серебрянский, расстрелянных фашистами за помощь партизанам. | Ленинградская область Лужский район Серебрянское сельское поселение, гражданское кладбище в дер. Малая Пустошка | Установка памятных знаков, укладка тротуарной плитки. Уборка территории, кронирование кустарников. | Администрация Серебрянского сельского поселения Совет депутатов Серебрянского сельского поселения |

Утверждено

распоряжением администрации

Серебрянского сельского поселения

от 07 апреля 2025 г. № 13

(приложение № 2)

ПЛАН

проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов Серебрянского сельского поселения

| № п/п | Ответственный за благоустройство | Адрес закрепленной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Серебрянского сельского поселения Совет Депутатов Серебрянского сельского поселения | Территория по ул. Совхозная до сквера на пересечении ул. Совхозная и ул. Лужская п. Серебрянский. Территория, прилегающая к зданию администрации. Братское захоронение жителей поселка Серебрянский, расстрелянных фашистами за помощь партизанам (кладбище в дер. Малая Пустошка). |
| 2 | СКЦДиО «Романтик» | Территория, прилегающая к Дому культуры в п. Серебрянский. Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г. (пос. Серебрянский, ул. Железнодорожная, объект № 1). |
| 3 | Совет ветеранов Серебрянского сельского поселения | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г. (пос. Серебрянский, ул. Железнодорожная, объект № 1) |
| 4 | МОУ Серебрянская СОШ | Территория, прилегающая к зданию школы, территория стадиона. Братская могила жителей дер. Ильжо, заживо сожженных немецко-фашистскими захватчиками при отступлении в 1944 г. (кладбище в дер. Смерди). |
| 5 | МДОУ Детский сад № 25 | Территория, прилегающая к зданию Детского сада в п. Серебрянский. Тренажерная площадка на ул. Лужская п. Серебрянский. |
| 6 | Серебрянская врачебная амбулатория ГБУЗ ЛО "Лужская МБ" Филиал ФГПУ «Почта России» | Территория, прилегающая к зданию амбулатории. |
| 7 | ПУ ГУП «Леноблводоканал» Лужского района | Территории, прилегающие к артезианским скважинам и очистным сооружениям. |
| 8 | ООО «Тепловая Компания Северная» | Территория, прилегающая к газовой котельной в п. Серебрянский. |
| 9 | ООО «УК «Полужье» ООО «Районная управляющая компания» | Территории, прилегающая к жилым многоквартирным домам, санитарная очистка подвалов жилых домов. Детские площадки на закрепленных территориях. |
| 10 | ООО «Агроторг» (магазин розничной торговли «Пятерочка») | Территория, прилегающая к зданию магазина. Территория сквера на пересечении ул. Совхозная и ул. Лужская п. Серебрянский у часовни. |
| 11 | ООО «Земляки» | Территория, прилегающая к зданиям пекарни. |
| 12 | ИП Петрова Е.Ю. | Территория, прилегающая к зданию магазина. |
| 13 | ООО «Ивалекс» | Территория, прилегающая к производственным зданиям. |
| 14 | ООО «Дзержинский хлеб» | Территории, прилегающие к зданиям магазинов в п. Серебрянский, в д. Ильжо, в д. Смерди. |
| 15 | АО «РЖД» | Территория, прилегающая к стации Серебрянка. |
| 16 | Жители многоквартирных домов Серебрянского сельского поселения | Территории, прилегающие к многоквартирным домам, территории детских площадок. |
| 17 | Жители частного сектора деревень: Алексеевка, Бараново, Вяжище, Дергово, Дубровка, Душилово, Заполье, Ильжо, Малая Пустошка, Новоселье, Новые Полицы, Овраги, Пустошка, Рябиновка, Смерди, Старые Полицы, Ширенка, Яконово и поселка Серебрянский. | Территории, прилегающие к домам (от границ земельных участков не менее 10 метров). |

Утверждено

распоряжением администрации

Серебрянского сельского поселения

от 07 апреля 2025 г. № 13

(приложение № 3)

ШТАБ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТУ

И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА – Пальок С.А., глава администрации Серебрянского сельского поселения

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА – Стриженков С.В., зам. главы администрации Серебрянского сельского поселения

ЧЛЕНЫ ШТАБА

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ Серебрянского сельского поселения – Егорова Е. А.

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – Александрова А. В.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛУЖЬЕ» – Сеитов А.Г.

ДИРЕКТОР СКЦДиО «Романтик» – Тимофеева Л.А.

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довести информацию до населения Серебрянского сельского поселения о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий | до 18 апреля 2025 г. | Специалист администрации Егорова Е.А. |
| 2 | Проведение мероприятий по уборке и озеленению территории пос. Серебрянский | С 14 апреля по 13 мая 2025 г | Зам. Главы администрации Стриженков С.В. |
| 3 | Очистка подвалов многоквартирных жилых домов | С 14 апреля по 13 мая 2025 г | Директор ООО «УК «Полужье» ООО «РУК» |
| 4 | Проведение общепоселенческого субботника | 18 апреля 2025 г. | Глава администрации С.А. Пальок, Глава Серебрянского СП Александрова А.В. |
| 5 | Уборка памятных и мемориальных мест, воинских захоронений, кладбищ | С 28 апреля по 08 мая 2025 г. | Глава администрации С.А. Пальок |
| 6 | Штабу подвести итоги проведения месячника | до 14 мая 2025 г. | Специалист администрации Егорова Е.А. |