ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12 марта 2021 года                      № 14

О проведении месячника по благоустройству

и улучшению санитарного состояния мемориалов,

памятных мест, воинских захоронений

на территории Серебрянского сельского поселения

в рамках Года чистой воды

По поручению Губернатора Ленинградской области по вопросу организации и проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния мемориалов, памятных мест, воинских захоронений на территории Серебрянского сельского поселения и привлечения жителей к наведению порядка и чистоты

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 16 апреля 2021 г. по 16 мая 2021 г. месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Серебрянского сельского поселения.

- Утвердить план организационных мероприятий (приложение №1).

- Утвердить штаб по проведению месячника (приложение №2)

- Объявить 24 апреля 2021 года днем проведения общепоселенческого субботника.

- Генеральному директору ООО «Районная управляющая компания» Воронову И.А.  организовать и провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке подвалов жилых домов, внутридворовых территорий, игровых площадок, газонов с привлечением квартиросъемщиков, арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений. Организовать и провести субботники.

В срок до 16 мая 2021 г. представить в администрацию Серебрянского сельского поселения отчет с фотоматериалами (не менее 4-х фотографий (было/стало)) о  выполненных работах.

- Директору МОУ Серебрянская средняя школа Фроловой Е.А., заведующей МДОУ Детский сад № 25 Матюх В.А. провести мероприятия по организации работ в период месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий, прилегающих к учебным и дошкольным образовательным учреждениям.

Информацию о проделанной работе в период месячника по благоустройству и санитарной очистке представить с приложением  фотоматериалов (не менее 4-х фотографий (было/стало)) в администрацию Серебрянского сельского поселения до 16 мая 2021 г.

- Руководителям всех предприятий, организаций и учреждений (не зависимо от вида собственности), расположенных на территории Серебрянского сельского поселения провести мероприятия по наведению порядка и санитарной очистке на прилегающих территориях.

Информацию о проделанной работе в период месячника по благоустройству и санитарной очистке представить с приложением  фотоматериалов (не менее 4-х фотографий (было/стало)) в администрацию Серебрянского сельского поселения до 16 мая 2021 г.

- Домовладельцам индивидуальной жилой застройки провести мероприятия по наведению порядка и санитарной очистке прилегающих к домовладениям территорий.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Серебрянского сельского поселения:                                                               С.В. Стриженков

Разослано: в дело, администрация ЛМР, СКЦДиО «Романтик», МУП БО «Комфорт», МОУ Серебрянская СОШ, МДОУ ДС № 25, ООО «РУК», ООО «Серебрянка»,  ООО «Лужское тепло», ООО «Ивалекс», ООО «Земляки», ООО «Агроторг», ООО «Дзержинский хлеб», ИП Волкова.

Утверждено

постановлением администрации

Серебрянского  сельского поселения

от 12 марта 2021 г. № 14

(приложение №1)

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание с руководителями предприятий и организаций по санитарной очистке территории Серебрянского сельского поселения | 16 апреля 2021 г. | Глава администрации С.А. Пальок |  |
| 2 | Проведение мероприятий по озеленению территории пос. Серебрянский, обустройство цветников | С 30 апреля по 17 мая 2021 г | Администрация поселения, СКЦДиО |  |
| 3 | Уборка несанкционированных свалок на территории Серебрянского сельского поселения | С 19 апреля по 16 мая 2021 г. | Зам. главы администрации С.В. Стриженков |  |
| 4 | Очистка подвалов жилых многоквартирных домов | С 18 апреля по 17 мая 2021 г. | Директор ООО «РУК» Воронов И.А. |  |
| 5 | Проведение общепоселенческого субботника | 24 апреля 2021 г. | Глава администрации С.А. Пальок |  |
| 7 | Уборка памятных и мемориальных мест, воинских захоронений, кладбищ | С 19 апреля по 07 мая 2021 г. | Администрация поселения, население поселения, СКЦДиО, Совет Ветеранов |  |
| 8 | Санитарная уборка территории прилегающей к оз. «Большое Клобутицкое» в 5 км от пос. Серебрянский по а/д «Ретюнь – Волошово – Сара Гора» | 24 апреля 2021 г. | Администрация поселения, население поселения, СКЦДиО. |  |

Утверждено

постановлением администрации

Серебрянского  сельского поселения

от 12 марта 2021 г. № 14

(приложение № 2)

ШТАБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ

ТЕРРИТОРИИ СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА – Пальок С.А., глава администрации Серебрянского сельского поселения (тел. 59-268)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА – Стриженков С.В., зам. главы администрации Серебрянского сельского поселения (тел. 59-258)

ЧЛЕНЫ ШТАБА

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ Серебрянского сельского поселения – Юшина Юлия Константиновна (тел. 59-258)

ДЕПУТАТ ПОСЕЛЕНИЯ – Копяков Александр Витальевич.

ООО «РАЙОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» – Воронов И.А. (тел. 2-35-17)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ – Попова Светлана Борисовна.