|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2021 год** | | | | | | **Объем финансирования факт за 2021 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района "Комплексное развитие территории Серебрянского сельского поселения"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦД и О « Романтик» | 2216,7 | 0 | 0 | 2216,7 | 0 | | 2210,2 | 0 | 0 | 2210,2 | 0 | 2210,2 | 0 | 0 | 2210,2 | 0 | Мероприятие выполнено на 99,7%. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2021 года |
|  | **Итого раздел 1** |  | **2216,7** | **0** | **0** | **2216,7** | **0** | | **2210,2** | **0** | **0** | **2210,2** | **0** | **2210,2** | **0** | **0** | **2210,2** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Расходы на оплату труда | СКЦД и О « Романтик» | 1843,0 | 0 | 921,5 | 921,5 | 0 | | 1843,0 | 0 | 921,5 | 921,5 | 0 | 1843,0 | 0 | 921,5 | 921,5 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **1843,0** | **0** | **921,5** | **921,5** | **0** | | **1843,0** | **0** | **921,5** | **921,5** | **0** | **1843,0** | **0** | **921,5** | **921,5** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Содержание муниципальных библиотек Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦД и О « Романтик» | 203,9 | 0 | 0 | 203,9 | 0 | | 203,9 | 0 | 0 | 203,9 | 0 | 203,9 | 0 | 0 | 203,9 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **203,9** | **0** | **0** | **203,9** | **0** | | **203,9** | **0** | **0** | **203,9** | **0** | **203,9** | **0** | **0** | **203,9** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **4263,6** | **0** | **921,5** | **3342,1** | **0** | | **4257,1** | **0** | **921,5** | **3335,6** | **0** | **4257,1** | **0** | **921,5** | **3335,6** | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Организация работы общественной бани»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 220,0 | 0 | 0 | 220,0 | 0 | | 220,0 | 0 | 0 | 220,0 | 0 | 220,0 | 0 | 0 | 220,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **220,0** | **0** | **0** | **220,0** | **0** | | **220,0** | **0** | **0** | **220,0** | **0** | **220,0** | **0** | **0** | **220,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 « Мероприятия по расселению многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории МО Серебрянское сельское поселение"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 8211,7 | 0 | 8129,6 | 82,1 | 0 | | 8211,7 | 0 | 8219,6 | 82,1 | 0 | 8211,7 | 0 | 8129,6 | 82,1 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 2** |  | **8211,7** | **0** | **8129,6** | **82,1** | **0** | | **8211,7** | **0** | **8219,6** | **82,1** | **0** | **8211,7** | **0** | **8129,6** | **82,1** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 720,0 | 0 | 0 | 720,0 | 0 | | 720,0 | 0 | 0 | 720,0 | 0 | 720,0 | 0 | 0 | 720,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.2Содержание ( ремонт, тех. осмотр, страховка, приобретение гсм для автотраспорта администрации, приобретение ТМЦ для уличного освещения) | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 220,6 | 0 | 0 | 220,6 | 0 | | 220,5 | 0 | 0 | 220,5 | 0 | 220,5 | 0 | 0 | 220,5 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3Обустройство уличного освещения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 222,7 | 0 | 0 | 222,7 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 189,3 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 189,3 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года. | | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 421,0 | 0 | 400,0 | 21,0 | 0 | | 421,0 | 0 | 400,0 | 21,0 | 0 | 421,0 | 0 | 400,0 | 21,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **1361,6** | **0** | **400,0** | **961,6** | **0** | | **1361,5** | **0** | **400,0** | **961,5** | **0** | **1361,5** | **0** | **400,0** | **961,5** | **0** |  |
|  | ***Раздел 4 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 421,9 | 0 | 0 | 421,9 | 0 | | 414,0 | 0 | 0 | 414,0 | 0 | 414,0 | 0 | 0 | 414,0 | 0 | Мероприятие выполнено на 98,1%.В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2021 года |
|  | 4.2Расходы по борьбе с борщевиком Сосновского | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 972,3 | 0 | 817,3 | 155,0 | 0 | | 972,3 | 0 | 817,3 | 155,0 | 0 | 972,3 | 0 | 817,3 | 155,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.3Обустройство контейнерной площадки ТБО по ул. Б Клобутицкая ( кладбище) | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 267,1 | 0 | 243,0 | 24,1 | 0 | | 267,1 | 0 | 243,0 | 24,1 | 0 | 267,1 | 0 | 243,0 | 24,1 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 4** |  | **1661,3** | **0** | **1060,3** | **601,0** | **0** | | **1653,4** | **0** | **1060,3** | **593,1** | **0** | **1653,4** | **0** | **1060,3** | **593,1** | **0** |  |
|  | ***Раздел 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 510,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | | 510,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | 510,0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 5** |  | **510,0** | **0** | **0** | **510,0** | **0** | | **510,0** | **0** | **0** | **510,0** | **0** | **510,0** | **0** | **0** | **510,0** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **11964,6** | **0** | **9589,9** | **2374,7** | **0** | | **11956,6** | **0** | **9589,9** | **2366,7** | **0** | **11956,6** | **0** | **9589,9** | **2366,7** | **0** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Содержание автомобильных дорог»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 1183,9 | 0 | 0 | 1183,9 | 0 | 1183,3 | | 0 | 0 | 1183,3 | 0 | 1183,3 | 0 | 0 | 1183,3 | 0 | Мероприятие выполнено на 99,9%. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2021 года. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **1183,9** | **0** | **0** | **1183,9** | **0** | **1183,3** | | **0** | **0** | **1183,3** | **0** | **1183,3** | **0** | **0** | **1183,3** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. Расходы на проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 136,0 | 0 | 0 | 136,0 | 0 | 136,0 | | 0 | 0 | 136,0 | 0 | 136,0 | 0 | 0 | 136,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **136,0** | **0** | **0** | **136,0** | **0** | **136,0** | | **0** | **0** | **136,0** | **0** | **136,0** | **0** | **0** | **136,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области « Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Серебрянский по ул.Б Клобутицкая от д.55 до д.31а 0,2 км; по ул. Транспортная от д.29 до д.31 0,2 км; по ул Совхозная от д.8 до Детского садика 0,2 км. | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 897,0 | 0 | 816,3 | 80,7 | 0 | 897,0 | | 0 | 816,3 | 80,7 | 0 | 897,0 | 0 | 816,3 | 80,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2Ремонт участка дороги по ул. Горная от д.12 до д.4 ул Сиреневая в д. Ильжо 0,2 км. | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 299,0 | 0 | 234,6 | 64,4 | 0 | 299,0 | | 0 | 234,6 | 64,4 | 0 | 234,6 | 0 | 234,6 | 64,4 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3Ремонт дворовой территории многоквартирный домов по ул. Совхозная д.8 | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 263,2 | 0 | 250,0 | 13,2 | 0 | 263,2 | | 0 | 250,0 | 13,2 | 0 | 263,2 | 0 | 250,0 | 13,2 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4Ремонт дороги в д. Рябиновка | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 269,6 | 0 | 0 | 269,6 | 0 | 269,6 | | 0 | 0 | 269,6 | 0 | 269,6 | 0 | 0 | 269,6 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.5Ремонт дорог по ул. М. Клобутицкая от д.15 до 22 | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 291,2 | 0 | 262,1 | 29,1 | 0 | 291,2 | | 0 | 262,1 | 29,1 | 0 | 291,2 | 0 | 262,1 | 29,1 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.6Ремонт дорог в д. С.Полицы по ул. Заречная от ул. Лесная 149,1 м | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 235,2 | 0 | 211,7 | 23,5 | 0 | 235,2 | | 0 | 211,7 | 23,5 | 0 | 235,2 | 0 | 211,7 | 23,5 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.7Ремонт дорог в д. Рябиновка ул. Полевая от перекрестка до д.1 | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 300,0 | 0 | 270,0 | 30,0 | 0 | 300,0 | | 0 | 270,0 | 30,0 | 0 | 300,0 | 0 | 270,0 | 30,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.8Ремонт дорог в д. Ильжо ул. Озерная до д.15 | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 299,3 | 0 | 269,3 | 30,0 | 0 | 299,3 | | 0 | 269,3 | 30,0 | 0 | 299,3 | 0 | 269,3 | 30,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 3** |  | **2854,5** | **0** | **2314,0** | **540,5** | **0** | **2854,5** | | **0** | **2314,0** | **540,5** | **0** | **2854,5** | **0** | **2314,0** | **540,5** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **4174,4** | **0** | **2314,0** | **1860,4** | **0** | **4173,8** | | **0** | **2314,0** | **1859,8** | **0** | **4173,8** | **0** | **2314,0** | **1859,8** | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности населения на территории Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 | | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **1,2** | **0** | **0** | **1,2** | **0** | **1,2** | | **0** | **0** | **1,2** | **0** | **1,2** | **0** | **0** | **1,2** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1 Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 8,9 | 0 | 0 | 8,9 | 0 | 8,9 | | 0 | 0 | 8,9 | 0 | 8,9 | 0 | 0 | 8,9 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2 Обустройство пожарного резервуара в д. Алексеевка, д. Бараново, д. Ильжо | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 570,0 | 0 | 447,2 | 122,8 | 0 | 570,0 | | 0 | 447,2 | 122,8 | 0 | 570,0 | 0 | 447,2 | 122,8 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **578,9** | **0** | **447,2** | **131,7** | **0** | **578,9** | | **0** | **447,2** | **131,7** | **0** | **578,9** | **0** | **447,2** | **131,7** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **580,1** | **0** | **447,2** | **132,9** | **0** | **580,1** | | **0** | **447,2** | **132,9** | **0** | **580,1** | **0** | **447,2** | **132,9** | **0** |  |
|  | ***Подпрограмма 5 «"Молодежная политика"»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «"Трудоустройство совершеннолетних"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения, содействие  трудовой адаптации и занятости молодежи | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 82,7 | 0 | 0 | 82,7 | 0 | 82,7 | | 0 | 0 | 82,7 | 0 | 82,7 | 0 | 0 | 82,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 1** |  | **82,7** | **0** | **0** | **82,7** | **0** | **82,7** | | **0** | **0** | **82,7** | **0** | **82,7** | **0** | **0** | **82,7** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **82,7** | **0** | **0** | **82,7** | **0** | **82,7** | | **0** | **0** | **82,7** | **0** | **82,7** | **0** | **0** | **82,7** | **0** |  |
|  | **Всего по 1 программе** |  | **21065,4** | **0** | **13272,6** | **7792,8** | **0** | **21050,3** | | **0** | **13272,6** | **7777,7** | **0** | **21050,3** | **0** | **13272,6** | **7777,7** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Серебрянское сельское поселение на 2020-2024 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Федеральный проект « Формирование комфортной городской среды»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | **10149,3** | **2878,3** | **6311,7** | **0** | **959,3** | **10149,3** | | **2878,3** | **6311,7** | **0** | **959,3** | **10149,3** | **2878,3** | **6311,7** | **0** | **959,3** | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по 2 программе** |  | **110149,3** | **22878,3** | **66311,7** | **0** | **9959,3** | **10149,3** | | **2878,3** | **6311,7** | **0** | **9959,3** | **10149,3** | **22878,3** | **6311,7** | **0** | **959,3** |  |
|  | **Всего по программам** |  | **331214,7** | **22878,3** | **119584,3** | **77792,8** | **9959,3** | **331199,6** | | **22878,3** | **19584,3** | **7777,7** | **959,3** | **31199,6** | **2878,3** | **19584,3** | **7777,7** | **959,3** |  |

Глава администрации С.А. Пальок

Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова

Тел.59-258