|  |
| --- |
| ***9  Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района за 2021 год*** |
|   | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2020 год | 2021 год |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района "Комплексное развитие территории Серебрянского сельского поселения"*** |
| **1.1** | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Количество посещающих библиотеки | чел | 188 | 650 | 680 | 361,7% | 104,6% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 208 | 130 | 164 | 62,5% | 126,1% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Ремонт колодцев д. Алексеевка, д. Смерди, д Новоселье | ед | 3 | 0 | 0 |  0,0% | 0,0% |  |
| Обкос травы, уборка мусора на территории п. Серебрянский | ед | 19 | 19 | 19 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО ( кладбище в п. Серебрянский) | ед | 0 | 2 | 2 |  0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Приобретение и установка детского игрового комплекса в д. Смерди | шт | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |  |
|  | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га |  41,2 | 61,2 | 61,2 |  148,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Работы по ремонту воинского захоронения погибшим во время ВОВ 1941-1945гг.в пос. Серебрянский по ул. Железнодорожная, благоустройство вокруг воинского захоронения. | шт |  2 | 0 | 0 |  0,0% | 0,0% |  |
|  | Работы по обустройству уличного освещения в п. Серебрянский  |  метр |  561 | 196 | 196 |  34,9% |  100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.3** | **Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Серебрянский по ул. Б .Клобутицкая от д.55 до д.31а . | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 |  0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Серебрянский по ул. Транспортная от д.29 до д.31 | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Серебрянский по ул. Совхозная отд.8 до Детского садика | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт дороги в д. Рябиновка ул. Полевая от перекрестка до.д.1 | км | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт дрог в д. Ильжо ул. Озерная до д.15 | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт дорог в д. С. Полицы по ул. Заречная от ул. Лесная | км | 0,0  | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт участка дорог по ул .Горная от д.12 до д.4 ул. Сиреневая в д. Ильжо | км | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт автодорог ул. М. Клобутицкая от д.15до 22 | км | 0,42 | 0,2 | 0,2 |  47,6% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома в п. Серебрянский по ул. Совхозная д.8 | М 2 | 0,32 | 0,15 | 0,15 |  46,9% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.4** |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района»** |

 |
|  | Обустройство пожарного резервуара в д. Алексеевка. Д. Бараново. Д.Ильжо | шт | 0 | 3 | 3 | 0,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Приобретение огнетушителей и обслуживание пожарной сигнализации | шт | 3 | 0 | 0 |  0,0% | 0,0% |  |
| **2** | ***Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района « Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Серебрянское сельское поселение на 2020-2024 годы»*** |
|  | **Федеральный проект « Формирование комфортной городской среды»** |
| **1.1** | Работы по формированию современной городской среды ( благоустройство территории, ремонт объектов недвижимости имущества) | ед | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100% | достигнуто плановое значение показателя |

Глава администрации С.А. Пальок Исполнитель гл. бухгалтер А.В. Егорова