Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

3 квартала 2016 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Ремонт уличного освещения (замена и установка фонарей уличного освещения на светодиодные энергосберегающие фонари, установка опор, монтаж провода СИП):  ул.Лужская, ул.Лесная, ул.Транспортная,  ул.Железнодорожная, ул.Школьная, ул.Совхозная, ул.Большая Клобутицкая,  ул Малая Клобутицкая | Июнь 2016 | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Улучшение благоустройства территории пос.Серебрянский;  качественное и энергосберегающее освещение дорог общего пользования местного значения. | Исполнено |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации | 2 квартал | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Утверждение проектно-сметной документации | утверждена |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур | 2 квартал | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Определение подрядной организации | ИП Кузовлев Максим Станиславович,  ООО «ПромТранс» |
| 1.3. | Проведение работ | 2 квартал | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Ремонт уличного освещения (замена и установка фонарей уличного освещения на светодиодные энергосберегающие фонари, установка опор, монтаж провода СИП):  ул.Лужская, ул.Лесная, ул.Транспортная,  ул.Железнодорожная, ул.Школьная, ул.Совхозная, ул.Большая Клобутицкая,  ул Малая Клобутицкая | Работы проведены |
| 2. | Удаление опасных деревьев | Июнь 2016 | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | улучшение благоустройства территории пос.Серебрянский;  обеспечение безопасности населения. | Работы проведены |
| 2.1. | Подготовка проектно-сметной документации | 2 квартал | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Утверждение проектно-сметной документации | Утверждена |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур | 2 квартал | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Определение подрядной организации | ИП Иванова Инна Владимировна |
| 2.3. | Проведение работ | 2-3 квартал | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Удаление опасных деревьв | Работы выполнены |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 2-3 квартал | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Акт приемки выполненых работ. Качественное выполнение работ | Оплачено: ремонт уличного освещения,  удаление опасных деревьев |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Мониторинг освоения бюджетных средств | Подготовлен отчет за 3 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае необходимости | Заместитель главы администрации  Стриженков С.В. | Приведение документации в соответствие с результатами проведенных конкурсных процедур | Не требуется |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации  Серебрянского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Пальок/  МП |

**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года   
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Ремонт уличного освещения (ул.Лужская, ул.Лесная, ул.Транспортная,  ул.Железнодорожная, ул.Школьная, ул.Совхозная, ул.Большая Клобутицкая,  ул Малая Клобутицкая)  - замена фонарей  - установка новых фонарей  - установка опор  - монтаж провода СИП | 31 шт.  8 шт.  4 шт.  950 м | 31 шт.  8 шт.  4 шт.  950 м | 593 000 | 559 776 | 28 224 | 5 000 | 593 000 | 559 776 | 28 224 | 5 000 |  |  |  |  |  |
| Удаление опасных деревьев | 60 шт. | 0 | 687 794,6 | 581 824 | 28 853,6 | 77 117 | 687 794,6 | 581 824 | 28 853,6 | 77 117 | 687 794,6 | 581 824 | 28 853,6 | 77 117 |  |
| **Итого** |  |  | 1 280 794,6 | 1 141 600 | 57 077,6 | 82 117 | 1 280 794,6 | 1 141 600 | 57 077,6 | 82 117 | 687 794,6 | 581 824 | 28 853,6 | 77 117 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пальок С.А. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Егорова А.В. | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Стриженков С.В. 8(81372)59258 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |