ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области

Серебрянскому сельскому поселению Лужского муниципального района

на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

за 3 квартал 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| Замена осветительной аппаратуры уличного освещения на энергосберегающее (светодиодные фонари 6 шт.) в д.Алексеевка | 01005031620501600244226  01005031620501600244340 | 6 шт. | - | 51 000 | 48 600 | 2 400 | 51 000 | 48 600 | 2 400 | 0 |
| ремонт колодца с благоустройством территории в д.Малая Пустошка | 01005031620601620244225 | 1 шт. | 1 шт. | 70 000 | 66 700 | 3 300 | 70 000 | 66 700 | 3 300 | 0 |
| ремонт колодца с благоустройством территории в д.Бараново | 01005031620601620244225 | 1 шт. | 1 шт. | 50 000 | 47 600 | 2 400 | 50 000 | 47 600 | 2 400 | 0 |
| установка осветительной аппаратуры уличного освещения (светодиодные фонари -13 шт, узел учета - 2 шт.) в д.Бараново | 01005031620501600244226  01005031620501600244340 | 15 шт. | - | 127 000 | 121 000 | 6 000 | 127 000 | 121 000 | 6 000 | 0 |
| ремонт автодороги в д.Заполье | 01004091630101150244225 | 120 п/м | - | 310 570 | 295 690 | 14 880 | - | - | - | 310 570 |
| итого |  |  |  | 608 570 | 579 590 | 28 980 | 298 000 | 283 900 | 14 100 | 310 570 |

Глава администрации Согласовано:

Серебрянского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пальок С.А. председатель комитета по местному самоуправлению,

межнациональным и

Руководитель финансового межконфессиональным отношениям

органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Егорова А.В. Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурак Л.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стриженков С.В. 8(81372) 59258