

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 05.06.2025 года № 55

О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

к осенне-зимнему периоду

 В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 6 мая 2010 года № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Заместителю главы администрации Стриженкову С.В. совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений разработать и утвердить комплексный план по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. с учетом предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений, допущенных при эксплуатации энергетических установок, а также систем водоснабжения и водоотведения.

1.1. Заместителю главы администрации Стриженкову С.В. своевременно предоставлять в администрацию Лужского муниципального района

- статистический отчет по форме № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года №7, в период с 1 июня по 1 ноября, не позднее первого числа каждого месяца.

1.2. Организовать производство ремонтных работ по подготовке к работе уличного освещения. Эксплуатацию уличного освещения начать не позднее 1 сентября.

1.3. Организовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительном периоде 2025-2026 годов (приложение 1).

1.4. Обеспечить до 15 сентября 2025 года готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях, оформив паспорта готовности.

1.5. Организовать с 15 сентября 2025 года и до начала отопительного сезона опробирование систем теплоснабжения.

1.6. По результатам опробирования систем теплоснабжения и оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004 года, и представить в районную межведомственную комиссию (каб. № 32) администрации Лужского муниципального района.

1.7. На основании согласованных в установленном порядке актов готовности к отопительному сезону жилого фонда и предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, обеспечить получение паспортов готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов

- ООО «Районная управляющая компания», ООО «Полужье» не позднее 15 сентября 2025 года

- ООО «ТК Северная» не позднее 1 сентября 2025 года.

1.8. Обеспечить нормативный запас топлива до 02 октября 2025 года.

1.9.Утвердить до 1 июня 2025 года расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов.

1.10. Заслушивать предприятия и организации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

1.11.Обеспечить в установленном порядке работу по взысканию задолженности с потребителей жилищно-коммунальных услуг, разъясняя через собрания граждан о последствиях неуплаты за предоставленные услуги.

1.12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Серебрянского сельского поселения Стриженкова С.В.



Глава администрации

С.А. Пальок

Серебрянского сельского поселения

Приложение

к постановлению

главы администрации

Серебрянского сельского поселения

От 05 июня 2025 года № 55

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осеннее-зимний период 2025-2026 гг.

**Председатель комиссии**

Пальок С.А.- глава администрации Серебрянского сельского поселения

**Заместитель председателя комиссии**-

Стриженков С.В.- зам. главы администрации Серебрянского сельского поселения

**Секретарь комиссии**

Егорова Е.А. – специалист администрации Серебрянского сельского поселения

**Члены комиссии:**

Александрова А.В. - глава Серебрянского сельского поселения

Исаева И.М. - фельдшер Серебрянской амбулатории

Фролова Е.А. – директор МОУ Серебрянская СОШ

Матюх В.А. – заведующая МДОУ «Детский сад №25»

Голубев В.И. – начальник котельной ООО «ТК Северная»

Сутягин Ю.Г. – начальник участка ГУП «Леноблводоканал» (по согласованию)

Филимонова Н.И. – исполнительный директор ООО «РУК»